Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera. En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes. Hasta ahora construimos la app de principio a fin: el servidor maneja todo lo del usuario, desde que se registra, pasa por el cuestionario de 6 preguntas, hasta que la inteligencia artificial le genera su plan de entrenamiento personalizado. También tiene pantallas para ver su historial de planes y registrar su progreso semana a semana, todo guardándose en la base de datos en tiempo real. En cuanto a cambios respecto a lo planeado, tuvimos que agregar el login antes de lo previsto porque sin eso no podíamos mostrar un demo real con usuarios distintos. |
| --- | --- |
| Objetivos | No hubo ajustes a los objetivos del proyecto, el foco sigue siendo el mismo: una app que genera planes de entrenamiento personalizados con inteligencia artificial. Lo único que cambió fue el orden en que implementamos algunas cosas y cómo resolvimos un par de problemas técnicos en el camino, pero la meta final no se movió. Se descarto desde la primera evaluación los servicios relacionados a aspectos nutricionales. |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. - Desarrollar software - Gestionar proyectos - Modelar datos - Pruebas y validación | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. • Auth • Plan IA • Chat • Registro • Progreso • Notificaciones | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. Expo Go, FastAPI, Supabase, Claude API, Jira, GitHub | Señala la duración de cada actividad. 2 semanas por sprint | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. • Jean Paul Villagra y Katherine Jerez (Gestión Jira y Git) • Carlos Chartier y Jean Paul Villagra (Backend) • Katherine Jerez y Carlos Chartier (Frontend) | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. Facilita: herramientas gratuitas disponibles. Dificulta: curva de aprendizaje de nuevas tecnologías. Solución: investigar al inicio de cada sprint. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada Formulario onboarding – Completado Integración con IA (generación plan) – Completado Pantallas principales app – Completado Registro e inicio de sesión – Completado Historial de planes generados – Completado Seguimiento de progreso y métricas – completado Navegación entre pantallas con expo-router – Ajustada Mejoras visuales del dashboard – En curso | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La principal dificultad fue aprender a usar tecnologías que nunca habíamos ocupado antes, lo que generó retrasos en algunos momentos y nos obligó a replantear cómo íbamos a hacer ciertas cosas, como el caso de la navegación entre pantallas que tuvimos que resolver de una forma distinta a la planeada. Para enfrentarlo fuimos iterando de a poco, probando, rompiendo cosas y corrigiéndolas, y apoyándonos entre los integrantes del equipo cuando era necesario para distintas tareas. Lo que más nos facilitó fue el apoyo de la inteligencia artificial, que nos permitió avanzar más rápido de lo que hubiéramos podido solos dado que varias tecnologías eran nuevas para el equipo. También ayudó mucho tener el diseño en Figma desde el principio, porque nos dio una guía clara de cómo debía verse cada pantalla sin tener que improvisar.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ajustamos dos cosas principalmente. Primero, adelantamos el desarrollo del login y registro de usuarios porque sin eso no podíamos mostrar un demo creíble con usuarios reales, aunque originalmente estaba planificado para más adelante. Segundo, la forma en que navegamos entre pantallas dentro de la app tuvo que cambiarse por una alternativa más simple debido a problemas de compatibilidad que encontramos en el camino Teníamos planeado usar una librería llamada expo-router que organiza las pantallas de la app como si fueran páginas de un sitio web, pero resultó ser incompatible con la versión de Expo que teníamos instalada. Lo resolvimos haciendo la navegación de forma manual, controlando qué pantalla mostrar desde el archivo principal de la app según lo que el usuario vaya haciendol, También eliminamos el generador de recetas por ingredientes que estaba en el plan inicial, porque nos desbiava del objetivo principal que la generación de plan de entrenamiento y nos distorsionaba el foco. Eso en realidad fue positivo porque nos permitió concentrar el esfuerzo en lo que realmente importa, que es la generación y seguimiento del plan de entrenamiento con inteligencia artificial

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Las actividades pendientes son mejoras visuales del dashboard, que actualmente muestra el plan generado pero de forma básica, y la incorporación de imágenes de referencia para cada ejercicio del plan. El motivo es que nos enfocamos primero en que toda la lógica funcionara correctamente antes de pulir la parte visual. Enfocarnos también en el chat con el coach, Registros de entrenamientos, notificaciones entre otras con menos prioridad para esta instancia pero que están en nuestro Backlog.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.